Urząd Miejski                                                                                        Otmuchów 2012-07-06

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

USC.271.10-1.2012

WSZYSCY  WYKONAWCY

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - WYJAŚNIENIE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 października 2012 r. do Zamawiającego wpłynął               o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wierzbno do folwarku Zwierzyniec”.

Pytanie 1 :

Zamawiający w Rozdziale I pkt 4 SIWZ wskazuje termin wykonania zamówienia na 7 dni od daty podpisania umowy, prosimy o informację czy zapis w SIWZ jest właściwy, gdyż technologia robót oraz zakres wskazany w dokumentacji jest niemożliwy do realizacji w tak krótkim czasie. Poza tym zgodnie z umową przekazanie placu nastąpi w terminie 1 dnia od daty podpisania umowy, co skraca termin realizacji do 6 dni.

Prosimy o wskazanie właściwego terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź :

Zapis w rozdziale I pkt 4 SIWZ jest prawidłowy – termin wykonania zamówienia – 7 dni od daty podpisania umowy.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak