Umowa nr RP.U.7011.1.       . 2013

W dniu .................... 2013 r. w Otmuchowie pomiędzy Gminą Otmuchów, Urzędem Miejskim w Otmuchowie z siedzibą przy  ul. Zamkowej 6, 48-385 Otmuchów,                zwaną dalej w tekście Zamawiającym, którą reprezentuje:

Pan mgr inż. Jan Woźniak  - Burmistrz Otmuchowa

a

...................................................................................................................................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr  ........., REGON .................,  NIP ...........................,  , reprezentowanymi przez .......................................

zwanym dalej Wykonawcą.

W oparciu o przeprowadzone w trybie nieograniczonym postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego, rozstrzygnięte w dniu ............... 2013 r., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo- sportową”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót, projekt budowlany          i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzone przez Pracownię Architektury Kuźmiak & Kuźmiak, ul. Kasztanowa 8A/4, 65-381 Zielona Góra.

- Wykonawca wykona za pomocą podwykonawców następujący zakres robót:

.................................................................................................................................

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o realizację części robót                              w podwykonawstwie jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

- Wyłącza się możliwość przyjęcia przez Zamawiającego zatrudnienie podwykonawców w sposób dorozumiany.

- Przyjmuje się, że wszystkie osoby wykonujące roboty wchodzące w zakres zadania są pracownikami Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy oraz udzielić

mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zakresu robót, a mających

wpływ na prawidłowość ich wykonania z dniem podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu haromonogramu

rzeczowo – finansowego robót w dniu podpisania umowy.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest wiążący dla

Wykonawcy.

3. Wykonawca rozpocznie roboty najpóźniej w 5 dniu licząc od daty protokólarnego

przekazania mu placu budowy.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31 października

2015 r., łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami BHP oraz przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

- Wykonawca po zakończeniu robót obowiązany jest przekazać Zamawiającemu  wszystkie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną                       na materiały, urządzenia i wyposażenie obiektu.

- Wykonawca odpowiada za prawidłowe oznakowanie placu budowy                           i bezpieczeństwo podczas prowadzenia robót; ponosi także odpowiedzialność              za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami będącymi przedmiotem niniejszej umowy oraz za zdarzenia zaistniałe na przekazanym placu budowy do czasu ostatecznego odbioru zrealizowanych robót.

§4

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem robót będzie Pan Edward Zabawa.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...................., posiadającego uprawnienia budowlane nr ...............................................................

i zaświadczenie z ewidencji .....................................................................................

- Zamawiający ustanawia  Inspektora Nadzoru inwestorskiego .................... Inspektor Nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.).

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga aneksu do umowy,                  lecz wymaga wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.

§ 5

- Zamawiający wystąpi do Starostwa Powiatowego w Nysie o wydanie dziennika budowy i przekaże go protokólarnie Wykonawcy oraz powiadomi PINB                          w powiecie nyskim o rozpoczęciu realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 6

1. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie

wykonywanych robót, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej oraz oznakowanie robót.

2.  Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy,

wykonać inwentaryzację powykonawczą na własny koszt i przekazać ją

Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca na podstawie „Pełnomocnictwa” Zamawiającego będzie dokonywał

niezbędnych uzgodnień w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca po zakończeniu robót zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

§ 7

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3-ch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- zapłatę odszkodowań za wyrządzone szkody.

§ 8

1. Zamawiający oświadcza, że zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy

będzie finansowane w znacznej części ze środków uzyskanych z Ministerstwa

Sportu i Turystyki w Warszawie.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, w kwocie  890.000,00 zł (słownie złotych:

osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)  są zagwarantowane i zostaną

przekazane Zamawiającemu pod warunkiem wykonania zadania będącego

przedmiotem niniejszej umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2

ust. 4  i  utraty środków finansowych przyznanych na wykonanie zadania,

o których  mowa w § 8 ust. 2, a także gdyby Zamawiający z tego powodu nie

otrzymał przyznanych środków, ich wysokość stanowić będzie szkodę

wyrządzoną Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Za wykonanie w terminie określonym w § 2 ust. 4 uważa się przekazanie

wykonanego zadania Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołem odbioru

końcowego  bez wad i usterek oraz decyzji o dopuszczeniu obiektu do

użytkowania w terminie do dnia  31 października 2015r.

- W sytuacji określonej w ust. 3 Wykonawca zapłaci  odszkodowanie w wysokości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania.

- Zamawiający może utracone z powodu wymienionego w ust. 3 dofinansowanie potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca na ustalenia zawarte w ust. 3,5,6 wyraża zgodę.

§ 9

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane                           w dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 ust. 2, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego opracowanego przez Wykonawcę na podstawie wskaźników cenotwórczych kosztorysu podstawowego (ofertowego Wykonawcy) sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane według odrębnej umowy na roboty dodatkowe.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na grożące niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 10

- Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac do odbioru przez Wykonawcę. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół w 2-ch egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez obie strony Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad i usterek wskazanych  w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba, że strony ustalą inny termin.

- Zamawiający oceni prawidłowość usunięcia wad i usterek, o których mowa                             w ust. 2 w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o ich usunięciu.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych            i prawnych wykonanych robót budowlanych (wady ukryte).

- O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie                 po ich wykryciu.

- Zamawiający po stwierdzeniu wady może żądać jej usunięcia wyznaczając w tym

celu Wykonawcy odpowiedni termin.

- Nie usunięcie stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie spowoduje                            ich usuniecie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 11

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się

w kwocie  ...................zł (słownie złotych: ..............................................................)

- Do kwoty ustalonej w ust. 1  Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi na podstawie pięciu faktur, w tym czterech faktur częściowych, wystawionych na podstawie odbioru częściowego stwierdzającego protokólarnie stan wykonanych robót na dzień :

- 31.12.2013 r.,

- do 30.09.2014 r.,

- do 30.11.2014 r.,

- do 31.05.2015 r.

oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót

potwierdzonych protokołem odbioru końcowego (bez wad i usterek).

- Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.

- W przypadku wykonania całości lub części robót przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie wraz z fakturą oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wykonanych robót zostały przez Wykonawcę zaspokojone w całości.

§ 12

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej, podanej w ofercie w kwocie brutto tj. ............... ..........(słownie złotych: ........................................).

- Forma wniesienia zabezpieczenia –  .....................................................................

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót – bez wad i usterek.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji, pod warunkiem, że zabezpieczenie to nie zostanie użyte na usunięcie ewentualnych wad i usterek.

§ 13

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 100.000,00 zł,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 1.000,00 zł  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych               w okresie gwarancji 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego do ich usunięcia.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, żadne wynagrodzenie  za wykonane roboty mu nie przysługuje.

§ 14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu                    2 tygodni od terminu określonego w § 2 ust. 1,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie.

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z harmonogramem, co powoduje opóźnienie większe niż 3 tygodnie,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w przypadku stwierdzenia wykonywania robót przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt „g”  ( wykonywanie robót przez nie

zgłoszonych podwykonawców ) Wykonawcy nie przysługuje żadna zapłata za

wykonane do daty odstąpienia od  umowy prace.

§ 15

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego oraz jej zmiana dokonane                             na zasadach ustalonych w dziale 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych                              (Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010r.), powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy                  bez naliczania kar umownych.

Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony  na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac sporządzonego nie później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.

§ 16

Strony ustalają, że na wykonane zadanie Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji  licząc od daty odbioru końcowego zadania. Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 17

Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe                     dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.

§ 19

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egzemplarz dla Wykonawcy a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

………………………………….                                …………………………………..

Zamawiający						Wykonawcy

Załącznik nr 1 do umowy nr RP.U.7011.1........2012

KARTA GWARANCYJNA

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji dobrej jakości

na roboty oraz dostarczone i wbudowane urządzenia, sprzęt i materiały                        w ramach zamówienia na wykonanie zadania pn.:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo- sportową.

wykonane wg umowy Nr RP……….i przekazane protokołem odbioru końcowego                 z dnia ………………………………..na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego tj. do dnia ……………………..

WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały, sprzęt i urządzenia                nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 13 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

- Okres gwarancji na roboty, urządzenia, materiały i sprzęt naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia sprzętu lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia, sprzętu czy materiału.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia, sprzęt oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ

WYKONAWCA

……………………..…     Imię ………………….. Nazwisko …………………….……

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

..................................               podpis …………………………………………….

Miejscowość i data                                                            /upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem

rejestrowym lub upoważniony pełnomocnik/