Urząd Miejski                                                                                        Otmuchów 2013-11-19

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 listopada 2013r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową”.

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji na wycinkę drzew? Czy uiszczona została opłata za wycięcie? Kto ponosi koszt opłat administracyjnych?

Odpowiedź :

Zamawiający posiada decyzje na wycinkę drzew. Wydatek z tym zwiany ponosi zamawiający.

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający dopuszcza zakończenie budowy w terminie wcześniejszym niż 31.10.2015. np. w 2014r. i przekazanie obiektu do użytkowania?

Odpowiedź :

Termin zakończenie inwestycji jak w projekcie umowy tj. 31.10.2015r.

Pytanie 3 :

Czy zamiana wysokości podatku VAT w razie wykonywania umowy będzie skutkowała zamianą ceny umownej brutto?

Odpowiedź :

Zgodnie z par. 11 ust.2 projektu umowy Wykonawca do kwoty wynagrodzenia doliczy należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 4 :

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych gruntu.

Odpowiedź :

Badania geologiczne gruntu zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego                       w Otmuchowie w ramach prowadzonego postępowania przetargowego.

Pytanie 5 :

W jaki sposób traktować rysunki w folderze „Hala Zmiany”. Czy są one obowiązujące?

Odpowiedź :

Zmiany są obowiązujące.

Pytanie 6 :

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu jest budowa nowej sali oraz nowego łącznika.

Odpowiedź :

Hala i łącznik są obiektami nowo budowanymi.

Pytanie 7 :

Czy w zakres przetargu wchodzą roboty demontażowe sanitarne ujęte w zamieszczonych przedmiarach w formacie ATH (np. w kotłowni demontaż kotła czy demontaż urządzeń                wod-kan), które nie są zawarte w przedmiarach w PDF?

Odpowiedź :

W kosztorysie ofertowym należy uwzględniać zakres robót demontażowych jak w pytaniu.

Pytanie 8 :

Prosimy o załączanie nowego formularza ofertowego z podanym poprawnym okresem gwarancyjnym.

Odpowiedź :

Zmienia się treść formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ przez :

- Zastępuje się  w załączniku nr 1 do umowy RP.U.7011 słowa : „na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego „ na słowa : „na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego”.

- W złączniku Nr 2 do SIWZ zdanie : „Udzielamy gwarancji  jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy” zastępuje się zdaniem „Udzielamy gwarancji  jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy.

- W złączniku Nr 2 do SIWZ skreśla się liczbę „.7”. Oświadczanie Wykonawcy                       o warunkach płatności otrzymuje brzmienie :

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania tj. zapłatę należności na podstawie pięciu faktur, w tym czterech faktur częściowych, wystawionych na podstawie odbioru częściowego stwierdzającego protokólarnie stan wykonanych robót na dzień: 31.12.2013r., do 30.09.2014 r., do 30.11.2014 r., do 31.05.2015r. oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu                  i odbiorze całości robót  potwierdzonych protokołem odbioru końcowego (bez wad i usterek).

Tekst formularza obejmujący zmiany  jak w pkt 1-3 zamieszczony zostaje na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

Burmistrz Otmuchowie

Jan Woźniak