Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel. (077) 4315017,   tel./fax ( 77) 4315016

www.otmuchow.probip.pl , umig@otmuchow.pl

Nr zamówienia 4/2016

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego

(SIWZ)

# „Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”

# przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie”

....................................................

Zatwierdzam

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Otmuchów, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rozdział I

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Otmuchów - Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315017,   tel./fax (77) 4315016

- Tryb udzielania zamówienia .

PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia                 29 stycznia 2004 r. (tj. – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), skrót w treści SIWZ – pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia.

„Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie”

# Kod CPV: 43324100-1; 45212212-5; 45330000-9; 50950000-9

#### Zakres rzeczowy zamówienia

Szczegółowy zakres robót i ich ilość zawarty jest w załączonej dokumentacji technicznej - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

- Termin wykonania zamówienia:  31 sierpnia 2018 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ).

  - posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ).

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ).

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ).

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca  może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać w ofercie jaką część (Zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio FORMULARZ Oferty – załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w Formularzu Oferty „Nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. Wszelkie wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone                 w ust. 1 pkt. 1.1-1.4. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 1.5. musi spełniać każdy z wykonawców oddzielnie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń                                    i dokumentów opisanych w pkt. 6 niniejszej siwz.

- Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (dołączyć do oferty):

      - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr  3 do niniejszej siwz,

      - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej siwz

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2                pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej siwz

- dowód wniesienia wadium

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy                                  z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału     w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231).

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                        z wykonawcami.

      - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

      - Wyjaśnianie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na              2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek                      o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,                   w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający  przekazuje wykonawcom, którym przekazał  specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

      - Zmiany w treści SIWZ.

              - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  SIWZ.

              - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

              - O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.

      - Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia – Edward Zabawa tel. 774315016 w. 45, pokój nr 17,

  - w zakresie procedury udzielania zamówienia – Joanna Zielińska tel. 774315016 w. 32, pokój nr 2

  - Godziny w których można uzyskać informacje: 	poniedziałek 8:00-15:00,

wtorek-piątek 8:00-14:00,

- Wymagania dotyczące wadium:

      - Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości  30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

      - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.),

      - Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr :  37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040

- wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty.

      - Termin wniesienia wadium.

- wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

- wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

- wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

      - Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Utrata wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

## 1.	Wymagania podstawowe.

      - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

      - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

      - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

      - Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .

      - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli                         z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

      - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                              z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty  należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty                                        z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp.

      - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie         czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i  siedziby.

      - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

## 2.	Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną  i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ                            i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. Strony te muszą być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane  i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

## 3.	Zawartość oferty.

- Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

- Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty.  Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro) - do dnia 17 maja 2016 r. do godziny 9:00.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: „Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie. Nie otwierać przed dniem: 17.05.2016 r. godzina 9:15”.

- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

2. 	Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 w pokoju nr 12 (I piętro)  w dniu 17 maja 2016 r. o godzinie 9:15.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

    - stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

    - nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

    - informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                     i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej

- Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci niezwłocznie.

- Opis sposobu obliczenia ceny :

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT.

- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym wzorem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować podatki oraz inne należności publiczne. Cena powinna obejmować koszty wykonania całości zamówienia, robót budowlano-montażowych, w tym koszty wynikające                       z warunków lokalnych terenu oraz wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji (np. usługi geodezyjne, oznakowanie w trakcie prowadzenia robót, przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy), będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy.

- Tam gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30. ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie  materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji zastosowania „równoważników” .

- Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi.

- Cena oferty musi zostać obliczona w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności w przedmiarze, a faktycznym zakresem niezbędnych do wykonania robót, mający istotny wpływ na cenę oferty, wykonawca powinien pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 6 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania pozostałych Wykonawców o zmianie przedmiaru robót. Pozwoli to na wyrównanie szans pozostałych wykonawców ubiegania się o niniejsze zamówienie.

- Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innych walutach.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

      - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ( C ) | 95 % | 95 punktów |
| 2 | Gwarancja (G) | 5% | okres gwarancji 60 miesięcy – 3 pkt okres gwarancji 72 miesiące i więcej – 5 pkt. |

      - Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

  - W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

  - W przypadku kryterium "Gwarancja" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniższego:

                - okres gwarancji 60 miesięcy – 3 pkt

okres gwarancji 72 miesiące i więcej – 5 pkt.

      - Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

      - Oferta z rażąco niską ceną.

              - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

              - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

              - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę                         w stosunku do przedmiotu zamówienia.

      - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia  w ofercie :

a)	oczywiste omyłki pisarskie

b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnej zmiany w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

              - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady    i kryteria określone w SIWZ.

              - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

              - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,

b)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnbienie faktyczne i prawne,

c)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

      - Jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta lub żadna oferta nie zostanie odrzucona oraz gdy nie będzie wykluczony żaden wykonawca, umowa zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni.

      - Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy.

      - Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych

      - Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum  i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

  - wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

  - określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

- określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji),

- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,

- zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w  § 12 ust. 1 załączonej umowy.

      - 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty  końcowego   odbioru robót – bez wad i usterek.

      - 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem, że zabezpieczenie to nie zostanie użyte na usunięcie ewentualnych wad i usterek.

      - Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.2 ust. 1 załączonej umowy w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

      - Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego             Wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert  stosownie do treści  art. 94 ust.3 pzp.

      - Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art.149 pzp.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. - Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy                        w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

- zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

- w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

              - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

              - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

              - odrzucenia oferty odwołującego.

Rozdział  II	-	Informacje uzupełniające

  - Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.

2.	Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

4.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych w postępowaniu.

5.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; umig@otmuchow.pl

6. 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7.	Aukcja elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9.      Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

10.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział  III -	wykaz załączników do swiz.

- Załącznik nr 1 – Projekt umowy

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia – art. 22

- Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia – art. 24

- Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SWIZ - Projekt umowy

Umowa nr RP.U……... 2016

W dniu …………. 2016 r. w Otmuchowie pomiędzy Gminą Otmuchów, Urzędem Miejskim w Otmuchowie z siedzibą przy  ul. Zamkowej 6, 48-385 Otmuchów, zwaną dalej w tekście Zamawiającym, którą reprezentuje:

Pan mgr inż. Jan Woźniak  - Burmistrz Otmuchowa

a…………………………..działającym pod firmą …………………………………,   KRS ………………………., REGON  …………………., reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

W oparciu o przeprowadzone w trybie nieograniczonym postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego, rozstrzygnięte w dniu …………….. 2016 r., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego inwestycji pn. „Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót, projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca wykona za pomocą podwykonawców następujący zakres robót: ………………………………

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o realizację części robót w podwykonawstwie jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

- Wyłącza się możliwość przyjęcia przez Zamawiającego zatrudnienie podwykonawców w sposób dorozumiany.

- Przyjmuje się, że wszystkie osoby wykonujące roboty wchodzące w zakres zadania są pracownikami Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

§ 2

      - Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy oraz udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zakresu robót, a mających wpływ na prawidłowość ich wykonania z dniem podpisania umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu haromonogramu rzeczowo – finansowego robót w dniu podpisania umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest wiążący dla  Wykonawcy.

      - Wykonawca rozpocznie roboty najpóźniej w 14 dniu licząc od daty protokólarnego przekazania mu placu budowy.

      - Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami BHP oraz przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

- Wykonawca po zakończeniu robót obowiązany jest przekazać Zamawiającemu  wszystkie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały, urządzenia i wyposażenie obiektu.

- Wykonawca odpowiada za prawidłowe oznakowanie placu budowy i bezpieczeństwo podczas prowadzenia robót; ponosi także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami będącymi przedmiotem niniejszej umowy oraz za zdarzenia zaistniałe na przekazanym placu budowy do czasu ostatecznego odbioru zrealizowanych robót.

§4

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem robót będzie Pan Edward Zabawa.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: …………….., posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………… i zaświadczenie z ewidencji ………………………………………....

- Zamawiający ustanawia  Inspektora Nadzoru inwestorskiego ............... , który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.).

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.

§ 5

- Zamawiający wystąpi do Starostwa Powiatowego w Nysie o wydanie dziennika budowy i przekaże go protokólarnie Wykonawcy oraz powiadomi PINB w powiecie nyskim o rozpoczęciu realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy zgodnie                           z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 6

      - Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wykonywanych robót, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz oznakowanie robót.

      - Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, wykonać inwentaryzację powykonawczą na własny koszt i przekazać ją Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

      - Wykonawca na podstawie „Pełnomocnictwa” Zamawiającego będzie dokonywał niezbędnych uzgodnień                w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca po zakończeniu robót zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

§ 7

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3-ch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- zapłatę odszkodowań za wyrządzone szkody.

§ 8

      - Zamawiający oświadcza, że zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy będzie finansowane w znacznej części ze środków zewnętrznych.

      - Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną  przekazane Zamawiającemu pod warunkiem wykonania zadania będącego  przedmiotem niniejszej umowy.

      - W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2 ust. 4  i  utraty środków finansowych przyznanych na wykonanie zadania, o których  mowa w § 8 ust. 2, a także gdyby Zamawiający z tego powodu nie otrzymał przyznanych środków, ich wysokość stanowić będzie szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez Wykonawcę.

      - Za wykonanie w terminie określonym w § 2 ust. 4 uważa się przekazanie wykonanego zadania Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołem odbioru końcowego  bez wad i usterek oraz decyzji o opuszczeniu obiektu do użytkowania w terminie do dnia  31 sierpnia 2018 r.

      - W sytuacji określonej w ust. 3 Wykonawca zapłaci  odszkodowanie w wysokości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania.

      - Zamawiający może utracone z powodu wymienionego w ust. 3 dofinansowanie potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Wykonawca na ustalenia zawarte w ust. 3,5,6 wyraża zgodę.

§ 9

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 ust. 2, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności                            i kosztorysu ofertowego opracowanego przez Wykonawcę na podstawie wskaźników cenotwórczych kosztorysu podstawowego (ofertowego Wykonawcy) sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru                                  i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane według odrębnej umowy na roboty dodatkowe.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na grożące niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 10

- Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac do odbioru przez Wykonawcę. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół w 2-ch egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez obie strony Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad i usterek wskazanych  w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba, że strony ustalą inny termin.

- Zamawiający oceni prawidłowość usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o ich usunięciu.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót budowlanych (wady ukryte).

- O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

- Zamawiający po stwierdzeniu wady może żądać jej usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin.

- Nie usunięcie stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 11

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie  …………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………)

- Do kwoty ustalonej w ust. 1  Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi na podstawie czterech faktur, w tym trzech faktur, wystawionych na podstawie odbioru częściowego zadania stwierdzającego protokólarnie stan wykonanych robót na dzień :

- na dzień 30.11.2016 r.,

- na dzień 31.08.2017 r.,

- na dzień 30.11.2017 r.

oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót

potwierdzonych protokołem odbioru końcowego (bez wad i usterek).

- Zapłata faktur nastąpi w terminie:

- do dnia 31 grudnia 2016 r. za roboty wykonane w 2016 r.;

- do dnia 30.września 2017 r. za roboty wykonane do dnia 31.08.2017 r.;

- do dnia 31 grudnia  2017 r. za roboty wykonane do dnia 30.11.2017 r.;

- do dnia 30 listopada 2018 r. za roboty wykonane w 2018 r.

- Zamawiający określi limity rocznych wydatków na realizację inwestycji w poszczególnych latach przed podpisaniem umowy.

- Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.

- W przypadku wykonania całości lub części robót przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie wraz z fakturą oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wykonanych robót zostały przez Wykonawcę zaspokojone w całości.

§ 12

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej, podanej w ofercie w kwocie brutto tj. ……….. (słownie złotych: ………………………………………. ).

- Forma wniesienia zabezpieczenia –  ………………………………...

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót – bez wad i usterek.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji, pod warunkiem, że zabezpieczenie to nie zostanie użyte na usunięcie ewentualnych wad i usterek.

§ 13

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 100.000,00 zł,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 1.000,00 zł  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie gwarancji 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego do ich usunięcia.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, żadne wynagrodzenie  za wykonane roboty mu nie przysługuje.

§ 14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 2 tygodni od terminu określonego w § 2 ust. 1,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie.

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z harmonogramem, co powoduje opóźnienie większe niż 3 tygodnie,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w przypadku stwierdzenia wykonywania robót przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt „g”  ( wykonywanie robót przez nie zgłoszonych podwykonawców ) Wykonawcy nie przysługuje żadna zapłata za wykonane do daty odstąpienia od  umowy prace.

§ 15

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego oraz jej zmiana dokonane na zasadach ustalonych w dziale 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych.

Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony  na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac sporządzonego nie później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.

§ 16

Strony ustalają, że na wykonane zadanie Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji  licząc od daty odbioru końcowego zadania. Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 17

Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.

§ 19

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egzemplarz dla Wykonawcy a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

………………………………….                                …………………………………..

Zamawiający						Wykonawcy

Załącznik nr 1 do umowy nr RP.U……...2016

KARTA GWARANCYJNA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji dobrej jakości

na roboty oraz dostarczone i wbudowane urządzenia, sprzęt i materiały  w ramach zamówienia na wykonanie zadania pn.:

Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej

w Otmuchowie.

wykonane wg umowy Nr RP.U…….2016 i przekazane protokołem odbioru końcowego                 z dnia ………………………………..na okres …… miesięcy od daty odbioru końcowego tj. do dnia ……………………..

WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały, sprzęt i urządzenia                nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 13 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

- Okres gwarancji na roboty, urządzenia, materiały i sprzęt naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia sprzętu lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia, sprzętu czy materiału.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia, sprzęt oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ

WYKONAWCA

……………………..…                    Imię ………………….. Nazwisko …………………….……

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

..................................               podpis …………………………………………….

Miejscowość i data                   /upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

....................................................................

Nazwa i adres oferenta

..................................................

(miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr KRS : .........................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

pod Nr .............................  z dnia .........................

REGON .................................................................

telefon	...............................  faks .................

E-mail	.................................................................

# O F E R T A

Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

# W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest „Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie”.

Za  realizację  przedmiotu  zamówienia oferujemy cenę:

……………............................................................zł

słownie..............................................................................................................................................zł

która zawiera podatek od towarów i usług.

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia

2018 r.

Udzielamy gwarancji  jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………… miesięcy.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania tj.

- Rozliczenie nastąpi na podstawie czterech faktur, w tym trzech faktur, wystawionych na podstawie odbioru częściowego zadania stwierdzającego protokólarnie stan wykonanych robót na dzień :

- na dzień 30.11.2016 r.,

- na dzień 31.08.2017 r.,

- na dzień 30.11.2017 r.

oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego (bez wad i usterek).

- Zapłata faktur nastąpi w terminie:

- do dnia 31 grudnia 2016 r. za roboty wykonane w 2016 r.;

- do dnia 30 września 2017 r. za roboty wykonane do dnia 31.08.2017 r.;

- do dnia 31 grudnia  2017 r. za roboty wykonane do dnia 30.11.2017 r.;

- do dnia 30 listopada 2018 r. za roboty wykonane w 2018 r.

- Zamawiający określi limity rocznych wydatków na realizację inwestycji w poszczególnych latach przed podpisaniem umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ.

Informujmy, iż   nie  powierzymy  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia.

Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania  podwykonawcom 1:

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Oferta została złożona na ............ stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych  od nr ................. do

nr........................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)...........................

2)...........................

..)...........................

..………………………………………………………………………………………………

(podpis  oferenta  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do  reprezentowania oferenta )

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 22

OŚWIADCZENIA

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

# „Budowę przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie”.

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

- posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

...................................., dnia .....................................

……………………..…………………………………………….                                    podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 24

OŚWIADCZENIE

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

# „Budowę przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie”.

oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164).

...................................., dnia .....................................

……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 – formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

OŚWIADCZENIE

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

# „Budowę przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie”.

w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) oświadczam, że należę do grupy kapitałowej/ nie należę do grupy kapitałowej*.

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

...................................., dnia .....................................

……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWIZ – OPZ

Opis przedmiotu zamówienia

zawarty jest w formie oddzielnych załączników

# Footnotes

Wykonawca usuwa niepotrzebne.